Załącznik nr 5

UMOWA

W dniu.............................pomiędzy Rodzinnym Ogrodem Działkowym im. „HUTNIK” w Sierakowie przy ul. Wronieckiej, zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje:

Łukasza Lijewskiego – Prezes Zarządu ROD im. „HUTNIK” w Sierakowie

działającym na podstawie .................................................................................... reprezentowanym przez:

1......................................................................................................................

2......................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 – tekst jednolity z późn.zm.)

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający powierza Wykonawcy kompleksową realizację robót polegających na

Budowie sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. „HUTNIK’ w Sierakowie przy ul. Wronieckiej

– Roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowej :

Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im./ „HUTNIK” w Sierakowie według załączonego projektu technicznego.

2.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej.

§ 2

1.Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie wszystkie materiały niezbędne do

wykonania przedmiotowego zadania.

2.Wykonawca oświadcza, że stosowane przez niego materiały i surowce odpowiadają

wymogom ustawy Prawo budowlane w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania w

budownictwie.

§ 3

1.Strony ustalają, że rozpoczęcie robót nastąpi do dnia 31.10.2020 roku a zakończenie do dnia

31 stycznia 2021 roku.

2.Integralną częścią umowy jest opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez

Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji, w którym określa się terminy rozpoczęcia i zakończenia  robót.

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do dnia 31.10.2020 roku i w związku z tym:

- dostarczenie zgłoszenia na budowę,

- dostarczenie 1 egz. dokumentacji technicznej,

- przekazanie dziennika budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie.

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- powiadomienie wszystkich gestorów sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym

rozpoczęciu prac,

- wykonanie umowy zgodnie z zakresem umowy i terminem umownym oraz przepisami w

tym: techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej,

- zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika posiadającego uprawnienia w zakresie

prowadzenia robót,

- zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy,

- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- prowadzenie dokumentacji budowy,

- zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt pomieszczeń socjalnych,

magazynowych, energii elektrycznej wraz z dostawą wody dla potrzeb budowy,

- w przypadku zniszczenia podczas budowy elementów pasów alejek na terenie ROD im. „HUTNIK” w Sierakowie przez Wykonawcę – Wykonawca odtworzy do stanu

pierwotnego zniszczone elementy pasów alejek.

- przekazanie do eksploatacji przy udziale Zamawiającego, wykonanych robót oraz uzyskanie

protokołu odbioru technicznego po wykonanych robotach.

§ 6

1.Koordynatorem robót ze strony Zamawiającego jest Jacek Dudkiewicz, tel./ 512-313-436.

2.Użytkownikiem sieci wodociągowej ze strony Zamawiającego jest Rodzinny Ogród Działkowy im. „HUTNIK” w Sierakowie przy ul. Wronieckiej.

3.Funkcję Inspektora Nadzoru pełni............................................................................................,

tel...............................................................................................................................................

4.Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik Budowy.............................

..........................upr. bud. nr........................................., tel........................................................

§ 7

1.Strony ustaliły, że wynagrodzenie za wykonanie robót określonych w § 1,  zgodnie ze

złożoną ofertą wynosi:

netto:..................................................................................zł

(słownie:..............................................................................)

podatek VAT:....................................................................zł

brutto:................................................................................zł

(słownie:.............................................................................),

§ 8

1.Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy

określony w § 1.

2.Ewentualne wady w robotach budowlanych wykryte przy odbiorze lub w toku robót

budowlanych usuwane będą niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 5 dni.

3.Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o terminie odbioru końcowego z 7-dniowym

wyprzedzeniem oraz wpisem do dziennika budowy, a na dzień odbioru przedstawi :

- dziennik budowy,

- protokoły odbiorów technicznych częściowych,

- projekt wprowadzonych zmian podczas budowy,

- wyniki prób ciśnieniowych,

- wyniki badań bakteriologicznych,

- wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- certyfikaty i atesty na wbudowane materiały.

4.Kierownik budowy jest zobowiązany, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

- o wykonaniu sieci wodociągowej zgodnie z projektem, warunkami zgłoszenia na

budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w

warunkach przepisami i Polskimi Normami),

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

5.Dokumentami stwierdzającymi dokonanie odbioru końcowego jest protokół odbioru

technicznego – końcowego, zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w

szczególności stwierdzone wady i terminy ich usunięcia. Protokoły odbioru technicznego stanowią podstawę wystawienia faktur za wykonanie

sieci wodociągowej.

§ 9

1.Strony ustalają, że wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury, wystawionej po

dokonaniu odbioru końcowego robót.

2.Zamawiający ureguluje fakturę w terminie 14 dni od daty ich otrzymania,

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

3.Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym

………………………………..

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze

identyfikacyjnym...............................

4.Wierzytelności przypadające Wykonawcy z tytułu umowy nie mogą być przelewane na

rzecz osób trzecich.

§ 10

1.Na wykonane roboty Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru

końcowego.

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość zabezpieczenia

należytego wykonania umowy Zamawiający ustala w wysokości 5% ceny ofertowej,

tj.:.......................................zł.

3.Ustala się sposób tworzenia należytego zabezpieczenia umowy:

- kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszona jest przez Wykonawcę

przed podpisaniem umowy w formie.........................................................................

4.Zamawiający ustala, że cześć służąca do pokrycia roszczeń w ramach 36-miesięcznej

gwarancji wynosi 30% sumy wymienionej w pkt. 2. Różnicę Zamawiający zwróci

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i

przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

§ 11

Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań umownych w formie następujących kar:

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie wykonania poszczególnych elementów robót określonych w § 8 ust. 1 w

wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień

opóźnienia,

- za opóźnienie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w

wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru określony w § 8 ust. 1

za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu samego faktu zaistnienia wad w przedmiocie odbioru określonym w § 8 ust. 1 w

wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w

wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20%

wynagrodzenia umownego,

- w przypadku nie przystąpienia do robót lub takiego ich opóźnienia, że wykonanie w

terminie będzie niemożliwe, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy

bez wyznaczenia dodatkowego terminu i obciążenia karą w wysokości 20% wartości

umownej.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego

za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,5% za każdy dzień

opóźnienia,

- za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego

za przedmiot odbioru określony w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od

następnego dnia po upływie terminu, w którym odbiór miał być zakończony.

3.Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, strony mogą dochodzić

odszkodowania uzupełniającego.

§ 12

1.W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego – zgodnie z art. 145 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych, Wykonawca przy udziale

Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia.

Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających oraz

dokona zapłaty za wykonane roboty.

W tym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu

wykonania części umowy.

2.W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę bez winy Zamawiającego,

Wykonawca zobowiązany jest do:

- zabezpieczenia na własny koszt przerwanych robót,

- uporządkowania i przekazania Zamawiającemu placu budowy,

- uiszczenia ustalonej w umowie kary umownej i ewentualnego odszkodowania

uzupełniającego.

§ 13

Za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w wyniku prowadzenia robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 14

Wykonawca oświadcza, że sprawdził dokumentację techniczną i zapoznał się z warunkami budowy w terenie oraz warunkami przetargu i nie zgłasza roszczeń do zakresu robót ujętych w ofercie, a kwota wynagrodzenia podana w § 7 umowy obejmuje całkowity koszt realizacji przedmiotu umowy.

§ 15

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655-tekst jednolity z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 17

Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egz. dla Zamawiającego, jeden egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA

# Comments

ioałkowym