(WZÓR UMOWY)

UMOWA NR ………………….. /2019

zawarta w dniu ..........………………2019 r. w Poznaniu pomiędzy:

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy „Zacisze”

ul. Gorajska 9  60-427 Poznań

NIP 781-136-50-93

reprezentowanym przez:

1.Prezesa Jakub Kubicki

2.I vice Prezes Agnieszka Szymańska

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

reprezentowanym przez: zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

została zawarta umowa następującej treści:

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

      - 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: „wykonanie modernizacji

I wymiany przyłączy wodnych w  Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Zacisze” w Poznaniu

ul. Gorajska 9” zgodnie z przyjętą ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

- Szczegółowy zakres robót przedstawiają, stanowiące integralną część umowy:

    - oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

    - specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami – załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca uznaje, że dokumenty ,o których mowa w § 1 ust. 3 a-b, są wystarczające i stanowią podstawę

do kompletnego zrealizowania zadania z punktu widzenia celu, któremu służą.

- Wykonawca zobowiązuje się, na swój koszt, do sporządzenia oraz dostarczenia po zakończeniu robót dokumentacji powykonawczej i dokumentów wymaganych przez Prawo Budowlane w zakresie związanym

z ich zakończeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru okazać, na wbudowane i zastosowane materiały: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, atesty, a po wykonaniu umowy przekazać je Zamawiającemu.

- W uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Zamawiającego, dopuszcza się wprowadzenie zmian

w stosunku do dokumentacji projektowej, przy czym stosuje się następujące zasady:

  - na pisemny wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze pod względem technicznym, jakościowym i użytkowym od tego jakie przewiduje projekt;

  - Wykonawca wraz z pisemnym wnioskiem, o którym mowa wyżej przedstawi wykonany na własny koszt projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt ten wymaga akceptacji nadzoru autorskiego oraz zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego;

  - zmiany wprowadzone przez Wykonawcę nie mogą spowodować zwiększenia kosztu robót ani wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy jak również nie będą zmieniły zakresu świadczenia wykonawcy wynikającego z jego zobowiązania zawartego w ofercie.

      - 2

Terminy realizacji umowy

- Strony ustalają terminy realizacji:

  - rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi 7 dni od zawarcia niniejszej umowy,

  - zakończenie realizacji przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego nastąpi w terminie do………….  dni po rozpoczęciu realizacji przedmiotowej umowy.

- Wykonawca realizować będzie roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy zgodnie

z harmonogramem rzeczowo – finansowym zatwierdzonym przez Zmawiającego stanowiącym

załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Wykonawca ma prawo do złożenia pisemnego wniosku o przedłużenie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, przy czym złożenie pisemnego wniosku nie jest tożsame z uwzględnienie pisemnego wniosku przez Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia tylko na zasadach

i warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Podstawę  do  ewentualnej  zmiany  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy,  stanowi  pisemny  wniosek

Wykonawcy o zmianę terminu, poparty stosownym wpisem do Dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, o którym mowa w § 8 ust. 1, zamieszczonym w nim nie później niż w ciągu 7 dni od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 4.

  - 3

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, zgodnie z przyjętą ofertą, łącznie

na kwotę: netto .....................PLN (słownie: ...................................................................................................).

podatek VAT ................PLN

brutto .................. PLN (słownie:......................................................................................................................)

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji przetargowej (materiały i robocizna) niezbędne do wykonania zamówienia oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Wynagrodzenie przez cały okres realizacji umowy jest stałe i może ulec odpowiedniej zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie przedmiotu umowy.

    - 4

Warunki płatności

- Rozliczenie robót nastąpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego faktur częściowych

wystawionych co miesiąc zgodnie z procentowym zaawansowaniem prac potwierdzonych przez

inspektora nadzoru  w protokołach wykonania robót bez uwag wg elementów zawartych w harmonogramie

rzeczowo-finansowym i jednej faktury końcowej wystawionej w oparciu o końcowy protokół odbioru robót

bez uwag.

- Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy, suma faktur częściowych, o których mowa

w § 4 ust. 1, nie może przekroczyć 90% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. l.

- Wypłata należności wynikającej z zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury (częściowej i końcowej)

nastąpi w terminie do 30 dni od dnia jej zatwierdzenia przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy

wskazane na fakturze. Termin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego.

- Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie:

  - protokół wykonania robót bez uwag zatwierdzony przez inspektora nadzoru w terminie

do 7 dni roboczych od daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie odbioru

częściowego;

  - w przypadku wykonywania robót przez podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę,

na zawarcie ,której Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z postanowieniami art. 6471 §2 k.c.

Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawcy/ów potwierdzające

uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań finansowych względem podwykonawcy/ów

z tytułu wykonania robót, stanowiących podstawę do wystawienia danej faktury częściowej,

- Zamawiający zobowiązany jest zatwierdzić fakturę częściową w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych

od dnia jej doręczenia wraz z protokołem wykonania robót bez uwag zatwierdzonym przez inspektora nadzoru.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie:

  - końcowy protokół odbioru robót bez uwag zatwierdzony przez inspektora nadzoru w terminie do 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru,

  - w przypadku wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez podwykonawcę/ów,

z którymi Wykonawca podpisał umowę, na zawarcie której Zamawiający wyraził zgodę zgodnie

z postanowieniami art. 6471 §2 k.c. złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych oświadczeń

podwykonawcy/ów potwierdzających uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań

finansowych względem podwykonawcy/ów z tytułu wszelkich wykonanych przez nich robót.

- Zamawiający zobowiązany jest zatwierdzić fakturę końcową w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia wraz z protokołem odbioru robót bez uwag zatwierdzonym przez inspektora nadzoru.

Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawcę części należności podwykonawców względem Wykonawcy

z tytułu wykonanych przez nich robót na poczet zabezpieczenia roszczeń gwarancyjnych Wykonawcy

lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi przeszkody do złożenia przez

podwykonawców oświadczeń, o których mowa w § 4 ust. 4b) oraz § 4 ust. 6 b) niniejszej umowy. W takim przypadku w oświadczeniu podwykonawcy/ów należy wskazać każdorazowo wysokość kwoty zatrzymanej przez Wykonawcę tytułem zabezpieczenia jego roszczeń.

8.   Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego..

9    Strony postanawiają, że w razie stwierdzenia wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem płatność za tą część robót budowlanych nastąpi po ich usunięciu, na koszt Wykonawcy, a jeśli wad nie da się usunąć i nie będą miały wpływu na możliwość użytkowania obiektu wynagrodzenie Wykonawcy będzie umniejszone proporcjonalnie do uszczerbku wywołanego wadami.

  - 5

Podwykonawcy

- Wykonawca może zrealizować roboty budowlane wskazane w ofercie korzystając z pomocy podwykonawców za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca może wykonać własnymi siłami część robót wskazanych w ofercie dla podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, jedynie po uzyskaniu pisemnego całkowitego zrzeczenia się ewentualnego roszczenia podwykonawcy względem Zamawiającego .

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty powierzone podwykonawcom.

- Zamawiający nie dopuszcza dalszego podzlecania robót przez podwykonawcę.

  - 6

Warunki realizacji prac

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych, a także odpowiedzialny jest za zapewnienie swoim pracownikom i innym osobą działającym w jego imieniu właściwej odzieży ochronnej.

- Wykonawca oświadcza, że wszyscy jego pracownicy posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności jeżeli przepisy prawa wymagają takich uprawnień.

- Przedmiot umowy, określony w § 1 ust. 1, realizowany będzie zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę

i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo - finansowym,

stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby trzecie w wyniku realizacji robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1, na skutek jego działań lub zaniechań.

- Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich należności z tytułu podłączenia, odłączenia,

poboru wody, energii elektrycznej dla potrzeb budowy, zapewnienia ogrzewania obiektu w taki sposób

aby Wykonawca mógł realizować zamówienie w czasie występowania niskich temperatur,

na czas realizacji robót od dnia przekazania placu budowy .

- Zamawiający wprowadza obowiązek każdorazowego uzyskania jego zgody na wybór instalowanego

sprzętu, maszyn, urządzeń i materiałów.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpośrednie otoczenie placu budowy i za szkody spowodowane przez niego w wyniku realizacji robót na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu robót w sytuacjach, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy

z odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu przy podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa

miejscowego z zakresu ochrony środowiska.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli w zakresie, o którym mowa w ust.

11 przy realizacji przedmiotu umowy.

- Naruszenie wymogu określonego w ust. 11 skutkować będzie:

  - obowiązkiem przywrócenia stanu środowiska do stanu zgodnego z wymogami na koszt wykonawcy,

  - uprawnieniem do rozwiązania umowy przez zamawiającego bez wypowiedzenia.

§ 7

Obowiązki stron

- Zamawiający zobowiązany jest do:

    - przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,

  - wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza,

c)wskazania punktu poboru wody i energii elektrycznej w dniu przekazania terenu budowy,

d)zapewnienia nadzoru inwestorskiego, a w razie konieczności nadzoru autorskiego,

e)uczestniczenia w odbiorach częściowych, technicznych oraz końcowym robót ,odbioru przedmiotu umowy.

f) zapłaty wynagrodzenia umownego za wykonane roboty budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

    - protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy;

    - przystosowania placu budowy dla bieżących robót, włączając w to drogi tymczasowe i budynki

tymczasowe;

    - w razie potrzeby zapewnienia sztucznego oświetlenia umożliwiającego pracę w czasie ciemności;

    - wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami

wiedzy technicznej i przepisami prawa;

    - zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności;

    - zorganizowania placu budowy i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, strzeżenie mienia znajdującego

się na terenie budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,

a po zakończeniu robót do likwidacji placu budowy i zaplecza budowy;

    - zawiadomienia inspektora nadzoru o zamiarze wykonania robót zanikających

lub ulegających zakryciu z dwudniowym wyprzedzeniem;

    - przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót

przed ich zniszczeniem;

    - natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru w tym wykazem wykonanych robót i dokumentacją fotograficzną zapisaną w formie elektronicznej (np. pdf.);

    - zgłoszenia przedmiotu umowy do odbiorów częściowych, technicznego i końcowego, uczestniczenia

w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;

    - dbania o należyty porządek na terenie budowy,

    - naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, otoczenia miejsca budowy, istniejących instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego, na koszt własny,

    - przełożenia istniejącej sieci w miejscach kolizji z nowoprojektowanymi obiektami budowlanymi we własnym zakresie i na własny koszt;

    - wykonanie stosownych prób technologicznych wykazujących osiągnięcie zakładanych w projektach parametrów,

    - opracowanie i przekazanie w formie papierowej i elektronicznej Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i odbioru robót,

a w szczególności dokumentacji powykonawczych dla każdej z branż, inwentaryzację geodezyjną

powykonawczą, protokoły badań i sprawdzeń, protokoły technicznych odbiorów, dziennik budowy,

zaświadczenia właściwych jednostek organów wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędne

świadectwa kontroli jakości, oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w przepisach

Prawa budowlanego,

    - uzyskanie na rzecz Zamawiającego niezbędnych zezwoleń i dokonania zgłoszeń wymaganych przepisami obowiązującego prawa wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,

    - branie udziału w naradach koordynacyjnych z częstotliwością zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, minimum raz na tydzień,

    - umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także innym osobom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji zadania;

    - przedstawienia Zamawiającemu obiektu do technicznego odbioru robót budowlanych, a następnie do odbioru końcowego;

    - usunięcia wszelkich usterek lub pominięć w realizowanych robotach budowlanych, stwierdzonych w czasie odbiorów częściowych, technicznego i końcowego, a następnie wezwania Zamawiającego do wykonania ponownego odbioru;

    - uczestniczenia w corocznych przeglądach w okresie gwarancji, zwoływanych przez Zamawiającego do końca okresu gwarancji;

  - 8

Przedstawiciele stron

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, którym jest Pan/Pani..............................................................

Inspektor nadzoru

działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane oraz pełni bieżący

nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy .......................... ……………………

działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych robót. Osobą upoważnioną do kontroli, zgłaszania uwag oraz podejmowanie istotnych decyzji w zakresie realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest Pan/Pani  ……………………………………….

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag,

o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5 w zakresie wykonywanych robót.

- W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany

jest w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do pisemnego uzasadnienia

i poinformowania Zamawiającego o ich nieuwzględnieniu i przyczynie ich nieuwzględnienia.

§ 9

Gwarancja

- Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy.

- Na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiającemu ..... letniej gwarancji jakości, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez uwag.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty budowlane, dodatkowo Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady urządzeń, maszyn i instalacji powstałe z przyczyn w nich tkwiących.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania usterek i wad w terminach ustalonych z Zamawiającym z zachowaniem technologicznych wymogów.

- Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć usuwanie usterek i wad niezwłocznie, ale nie później niż

w terminie do 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym mowa w ust. 7.

- O wykryciu usterek i wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie wzywając go do usunięcia usterek lub wad w ustalonym terminie.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w ustalonym z Zamawiającym terminie, wady usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, na co wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca, przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne oraz pełną dokumentację zainstalowanego

sprzętu, urządzeń i maszyn w języku polskim.

- Wykonawca, przekaże Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej instrukcje obsługi urządzeń, maszyn, instalacji oraz budynku (w języku polskim), eksploatacji i konserwacji umożliwiające kontrolę instalacji technicznych, wyposażenia i urządzeń, ich funkcjonowania, naprawy i planowanych remontów w dwóch egzemplarzach. Wykonawca zapewni w tym zakresie bezpłatne szkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10% wartości prac określonej w § 3 ust. 1,

na kwotę ..................................... PLN,

Wykonawca złoży w formie ............................ w następujący sposób:

  - 50 % wartości zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie najpóźniej

w dniu podpisania niniejszej umowy;

  - 50% wartości zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie tworzone przez potrącenia

z należności Wykonawcy wynikającej z faktur wystawianych co miesiąc za częściowo

wykonane roboty budowlane.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w ust. 1, w przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, zostanie dokonany w sposób następujący:

  - 50% wartości wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

  - 50% wartości wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie ostatniego okresu udzielonej gwarancji jakości.

  - 11

Kary umowne

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto kwoty określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek etapu (kamieni milowych) wynikającego z harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto danego etapu robót określonej w harmonogramie rzeczowo – finansowym za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku dotrzymania przez Wykonawcę terminu końcowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zrzeka się prawa do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych, o których mowa w niniejszym ustępie.

- W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,04% wartości brutto kwoty określonej w § 3 ust. 1,

za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia, wyznaczonego do ich usunięcia.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub rozwiązania umowy za porozumieniem stron,

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę

umowną w wysokości 10% wartości brutto kwoty określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Kary umowne potrącane będą z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1. W przypadku gdy wysokość kar umownych przekroczy wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 Zamawiający potrąci kary z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych, z przysługującego mu wynagrodzenia, jeśli wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 będzie mniejsza od naliczonych

kar umownych.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

9.  W przypadku opóźnienia w przekazaniu terenu budowy Wykonawca może żądać od Zamawiającego

zapłaty kary umownej w wysokości 0,01% wartości brutto kwoty określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień

opóźnienia, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy.

10. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu robót Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary

umownej w wysokości 0,01% wartości brutto kwoty określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy

11. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu odbioru robót Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty

kary umownej w wysokości 0,01% wartości brutto kwoty określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu, o którym mowa w § 13 ust. 7 niniejszej umowy

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych

kar umownych.

13. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy

z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych.

14. W zakresie kar umownych stosuje się treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r. III CZP 61/3 Biuletyn S.N. 2003/11/5.

  - 12

Odstąpienie od umowy

- Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia.

- W przypadku stwierdzenia wad nadających się do usunięcia Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru robót i wyznaczenie terminu usunięcia wad. Po upływie wyżej wymienionego terminu naliczane będą kary umowne określone w § 11.

- W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia

odpowiednio wynagrodzenia.

- W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może od umowy odstąpić.

- W przypadku opóźnienia dłuższego niż 30 dni w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega

sobie prawo odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania

umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne

z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,

w przypadku, gdy wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze lub

w przypadku jej zasadniczej reorganizacji (np.: poprzez podział lub połączenie) oraz postawienia

z jakiejkolwiek przyczyny spółki Wykonawcy w stan likwidacji.

7.    W przypadku, o którym mowa w ust. 7 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego

z tytułu wykonania części umowy do chwili jej rozwiązania stosownie do zapisów

zawartych w § 3 i 4 niniejszej umowy.

§ 13

Odbiory techniczny i końcowy robót

- Po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie przeprowadzony odbiór techniczny robót.

- Wykonawca składa pisemny wniosek o dokonanie odbioru technicznego robót.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone, w porozumieniu z Wykonawcą, w terminie

do 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wniosku, o których mowa w ust. 2 wyznaczy datę

rozpoczęcia odbioru technicznego robót.

- Zamawiający dokona odbioru technicznego robót i przygotuje wspólnie z Wykonawcą protokół z przyjęcia

robót, zawierający ewentualne uwagi, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia

odbioru technicznego robót.

- Po zakończeniu czynności odbioru technicznego robót i podpisaniu protokołu z technicznego przyjęcia

robót przez strony umowy, Wykonawca wystąpi do właściwych instytucji w celu uzyskania

pozwolenia na użytkowanie obiektu.

6.     Wykonawca razem z wnioskiem o dokonanie końcowego odbioru robót przekaże Zamawiającemu

w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej (tożsamej z papierową):

    - dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją i dokumentacją fotograficzną,

    - atesty, certyfikaty na prefabrykaty i materiały,

    - karty gwarancyjne w języku polskim,

    - instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji (w języku polskim) umożliwiające kontrolę instalacji technicznych, wyposażenia i urządzeń, ich funkcjonowania, naprawy i planowanych remontów,

    - oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót budowlanych z dokumentacja przetargową

oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami,

    - pozwolenie na użytkowanie obiektu.

  - Jeżeli Zamawiający uzna, że uwagi wskazane w protokole z odbioru technicznego robót zostały

uwzględnione, a ewentualne usterki usunięte, oraz, że wniosek, o którym mowa w ust. 6 jest kompletny,

w porozumieniu z Wykonawcą, w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wniosku,

wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru końcowego robót.

  - Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół końcowy odbioru robót

w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru końcowego robót

§14

Postanowienia końcowe

1. Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia

do Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

i ustawa Prawo budowlane.

4. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom

powszechnym właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

..................................	..................................

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

Załączniki:

Nr 1 – Oferta Wykonawcy

Nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Nr 3 – Harmonogram rzeczowo – finansowy