UCHWAŁA NR 4/XXI/2011

KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 21 czerw ca 2011 r.

w sprawie inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych

Krajowa Ra da PZD działając na po sta wie § 150 ust.2 pkt.10 statutu PZD postanawia, co na stępuje:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejsza uchwała określa zasady realizacji inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych, a w szczególności wskazuje, kto jest inwestorem zadania inwestycyjnego lub remontowego, kto wyraża zgodę i sprawuje nadzór nad jego realizacją, w jaki sposób należy zaplanować, przygotować, przeprowadzić, sfinansować, a następnie rozliczyć zadanie inwestycyjne lub remontowe.

§ 2

Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:

1) zadanie inwestycyjne – zadanie polegające na budowie obiektu budowlanego, a także jego odbudowie, rozbudowie i nad budowie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,

2) zadanie remontowe – zadanie polegające na wykonywaniu w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,

niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w sta nie pierwotnym,

3) inwestor – uczestnik procesu budowlanego, do którego należy zorganizowanie procesu inwestycyjnego lub remontowego,

4) system realizacji zadania – trzy rodzaje: gospodarczy (zadanie wykonywane wyłącznie pracą własną działkowców), zlecony (zadanie wykonywane wyłącznie przez firmę zewnętrzną), mieszany.

5) właściwy urząd – starostwo powiatowe lub urząd miasta w przypadku miasta na prawach powiatu, właściwego na miejsce realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego,

6) wartość brutto – wartość towaru (usługi) wraz z wszelkimi obciążeniami, w tym podatkiem VAT,

7) środki publiczne – w myśl usta wy o finansach publicznych środki publiczne to środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz przychody jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych uzyskiwane w związku z prowadzoną przez nie działalnością oraz po -

chodzące z innych źródeł,

8) rok obrachunkowy – w myśl ustawy o rachunkowości jest to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Rok obrachunkowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono podmiot prawny. Zgodnie

z § 176 ust. 2 statutu PZD, rokiem obrachunkowym w PZD jest rok kalendarzowy.

§ 3

Inwestorem zadania inwestycyjnego lub remontowego jest:

a) zarząd ROD w istniejącym rodzinnym ogrodzie działkowym, zgodnie z § 91 ust. 2 pkt.13 statutu PZD,

b) prezydium okręgowego zarządu PZD w przypadku:

– zakładania nowego rodzinnego ogrodu działkowego, zgodnie z § 123 pkt.15 statutu PZD,

– odtwarzania przez Związek ogrodu zastępczego,

– zagospodarowywania wolnych terenów ROD.

c) zarząd ROD w przypadku odtwarzania części ogrodu lub zagospodarowywania wolnych terenów ROD, gdy prezydium okręgowego zarządu PZD – w drodze uchwały sceduje swoje uprawnienia i obowiązki inwestora na zarząd ROD. W takim przypadku, okręgowy zarząd zachowuje prawo kontroli i nadzoru nad realizacją zadania i rozliczeniami finansowymi w zakresie realizacji zadania.

§ 4

1. Zgodnie z § 123 pkt.14 statutu PZD w związku z § 92 ust. 4 statutu PZD wyrażenie zgody na realizację przez zarząd ROD zadania inwestycyjnego lub remontowego należy do prezydium okręgowego zarządu PZD.

2. Podejmowanie realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego przez zarząd ROD bez zgody prezydium okręgowego zarządu PZD jest zabronione i podlega sankcjom,

przewidzianym przepisami związkowymi.

§ 5

Nadzór nad realizacją inwestycji lub remontów w rodzinnych ogrodach działkowych, zgodnie z § 123 pkt.14 statutu PZD, sprawuje prezydium okręgowego zarządu PZD.

Rozdział II

Planowanie inwestycji i remontów w ROD

§6

1. Zakres potrzeb inwestycyjnych i remontowych oraz przewidywany koszt zadania określa zarząd ROD i przedstawia stosowny wniosek na walnym zebraniu członków ROD.

2. Wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, powinien obejmować, w szczególności:

a) rodzaj zadania inwestycyjnego lub remontowego, sposób i termin jego wykonania oraz przewidywany koszt wraz z materiałami uzasadniającymi jego wysokość (kosztorys),

b) źródła finansowania zadania inwestycyjnego lub remontowego.

3. Środki na zadania inwestycyjne i remontowe w ROD powinny być zabezpieczone w preliminarzu finansowym Funduszu Rozwoju ROD na dany rok.

§ 7

1. Walne zebranie członków ROD zatwierdzając wniosek zarządu ROD w sprawie inwestycji i remontów podejmuje uchwałę, w której określa rodzaj zadania inwestycyjnego lub remontowego, okres realizacji wraz ze wskazaniem partycypacji finansowej członków ROD

w kosztach oraz zakres prac na rzecz planowanego zadania – poprzez określenie ilości godzin i wysokości ekwiwalentu za godzinę nie wykonanej pracy, którą członek ROD jest zobowiązany wnieść, w przypadku niemożliwości wykonania pracy w całości lub w części osobiście lub przez członka swojej rodziny.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 niniejszej uchwały powinna odnosić się wyłącznie do jednego zadania inwestycyjnego lub remontowego.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Wniosek o wyrażenie zgody na realizację zadania oraz włączenie go do planu inwestycji i remontów okręgowego zarządu PZD wraz z uchwałą, o której mowa w § 7 niniejszej uchwały, zarząd ROD składa do okręgowe go za rządu PZD w ciągu 14 dni od daty odbycia walnego zebrania, zgodnie z § 30 ust. 2 Regulaminu ROD.

2. Prezydium okręgowego zarządu PZD przyjmuje plan inwestycji i remontów w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, z możliwością jego późniejszej aktualizacji.

3. Do dokumentów, wymienionych w ust. 1, należy załączyć informację o zabezpieczeniu finansowym, w tym:

a) wysokości zgromadzonych środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego,

b) możliwości wykonawczych zadania inwestycyjnego lub remontowego określonym systemem jego realizacji,

c) możliwościach pozyskania dotacji i pomocy rzeczowej z samorządów lokalnych oraz darowizn na realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego.

4. Bieżące konserwacje budynków i budowli nie wymagają zastosowania zasad określonych w rozdziale II niniejszej uchwały.

Rozdział III

Finansowanie inwestycji i remontów w ROD

§ 9

Zadania inwestycyjne i remontowe ROD realizowane są przy udziale:

a) środków własnych rodzinnego ogrodu działkowego zgromadzonych na Funduszu Rozwoju ROD,

b) opłaty inwestycyjnej,

c) środków pochodzących z partycypacji finansowej członków ROD w kosztach zadania,

d) pracy członków ROD na rzecz zadania,

e) dotacji i pomocy rzeczowej samorządów lokalnych oraz darowizn, a także dotacji organów wyższych PZD.

§ 10

W przypadku odtwarzania przez okręgowy zarząd PZD ogrodu zastępczego za zlikwidowany w całości lub w części ogród działkowy, finansowanie zadań inwestycyjnych obciąża Fundusz Rozwoju ROD okręgowego zarządu, zgodnie z uchwałą nr 14/2011 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 2.02.2011 roku w sprawie przeznaczenia i rozliczania środków finansowych pochodzących z likwidacji i czasowego zajęcia terenu rodzinnych ogrodów działkowych.

§ 11

Zadania inwestycyjne w nowo zakładanym ROD oraz w ROD, gdzie zagospodarowywane są wolne tereny realizowane są przy udziale:

a) opłaty inwestycyjnej wnoszonej przez nowych użytkowników działek,

b) pracy członków ROD na rzecz zadania wynikającej z uchwały, o której mowa w § 7 niniejszej uchwały,

c) środków Funduszu Rozwoju ROD okręgowego zarządu PZD,

d) dotacji i pomocy rzeczowej samorządów lokalnych oraz darowizn sponsorów, a także dotacji organów wyższych PZD.

Rozdział IV

Przygotowanie inwestycji i remontów w ROD

§ 12

1. W przypadku zadania inwestycyjnego lub remontowego wymagającego pozwolenia na budowę podstawą do

pod jęcia prac projektowo-kosztorysowych zadania jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji, określonej w ust. 1, należy do obowiązków inwestora.

3. Po opracowaniu dokumentacji projektowo –kosztorysowej i po uzyskaniu wymaganych uzgodnień inwestor składa wniosek o pozwolenie na budowę do właściwego urzędu.

4. Do wniosku inwestor obowiązany jest załączyć dokumenty wymagane przepisami art. 33 ust. 2 ustawy prawo budowlane.

5. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót określa

art. 41 ustawy prawo budowlane.

§ 13

1. W przypadku zadania inwestycyjnego lub remontowego niewymagającego pozwolenia na budowę podstawą do podjęcia prac jest dokonanie przez inwestora zgłoszenia właściwemu urzędowi.

2. Zgłoszenie należy dokonać przynajmniej na 30 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych.

3. Do zgłoszenia należy dołączyć odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami.

4. Do wykonania zadania inwestor może przystąpić, jeśli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy urząd nie wniesie sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu jego rozpoczęcia .

§ 14

W przypadku realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego systemem gospodarczym inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Rozdział V

Wybór wykonawcy przy realizacji inwestycji systemem zleconym

§15

1. W przypadku realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego systemem zleconym, którego wartość nie przekracza 50.000 złotych brutto, inwestor zobowiązany jest do wyboru wykonawcy w drodze konkursu ofert.

2. Ogłoszenie o konkursie ofert musi być wywieszone na tablicy ogłoszeń na terenie ogrodu. O ile to możliwe i konieczne, powinno ono być wywieszone na stronie internetowej ROD i w siedzibie okręgowego zarządu PZD.

3. Wy boru wykonawcy dokonuje się na podstawie ofert złożonych przez minimum trzech wykonawców – porównywalnych i ważnych. Oferta jest ważna, jeżeli jest kompletna, podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli oraz została złożona w terminie.

4. Kryteria wyboru muszą być jednakowe dla wszystkich oferentów.

5. Przy wyborze wykonawcy należy brać pod uwagę co najmniej następujące kryteria jak: termin wykonania zadania, cena, warunki gwarancji i rękojmi.

§ 16

1. Przy wartości zadania powyżej 50.000 złotych brutto, wybór oferenta następuje w trybie przetargu pisemnego.

2. W ogłoszeniu o przetargu należy określić co najmniej: przed miot za mówienia – w tym również przedmiary i warunki techniczne, miejsce, czas realizacji oraz warunki przetargu.

3. Ogłoszenie o przetargu powinno być wywieszone na tablicy ogłoszeń na terenie ogrodu. O ile to możliwe i konieczne, powinno ono być wywieszone na stronie internetowej ROD i w siedzibie okręgowego zarządu PZD, a także zamieszczone w prasie lokalnej.

4. Wy boru wykonawcy dokonuje się na podstawie ofert złożonych przez minimum trzech wykonawców – porównywalnych i ważnych.

5. Organizator przetargu może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert, w przypadku złożenia takiego zastrzeżenia w ogłoszeniu.

§ 17

1. Konkurs ofert lub przetarg pisemny przeprowadza minimum trzyosobowa komisja powołana przez inwestora.

2. W skład komisji musi wchodzić co najmniej jeden członek komisji rewizyjnej.

3. Z konkursu ofert lub przetargu pisemnego sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu przez:

a) zarząd ROD, gdy jest inwestorem, albo,

b) prezydium okręgowego zarządu, gdy jest inwestorem.

4. Organizator przetargu pisemnego lub konkursu ofert ma obowiązek powiadomienia uczestników o jego wyniku lub zamknięciu przetargu lub konkursu ofert bez dokonania wyboru.

§18

1. W każdym przypadku realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego systemem zleconym musi być zawarta przez inwestora umowa z wykonawcą.

2. Umowa powinna określać: przedmiot umowy, jego zakres i wartość wynikającą z ceny złożonej w wybranej ofercie z wyszczególnieniem poszczególnych składników, termin rozpoczęcia i zakończenia robót, formę płatności, warunki gwarancji i rękojmi oraz kary umowne.

3. W imieniu inwestora umowę podpisują każdorazowo dwie upoważnione osoby, zgodnie ze statutem PZD.

§19

W przypadku realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego systemem zleconym, którego wartość nie przekracza 5.000 złotych brutto, inwestor może dokonać wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zasady określone w rozdz. V stosuje się odpowiednio.

§ 20

Do inwestycji lub remontów finansowanych w całości albo części ze środków publicznych zastosowania mają przepisy ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych.

Rozdział VI

Rozpoczęcie i realizacja inwestycji i remontów

§ 21

Zadania inwestycyjne i remontowe mogą być rozpoczęte w przypadku:

a) uzyskania zgody prezydium okręgowego zarządu PZD,

b) uzyskania pozwolenia na budowę dla obiektów budowlanych, dla których realizacji jest ona wymagana bądź dokonania zgłoszenia (i braku sprzeciwu właściwe go urzędu),

c) pełnego zabezpieczenia finansowego.

§ 22

Podczas realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego przez wykonawcę, inwestor może powołać inspektora nadzoru, który w imieniu inwestora dokonuje systematycznych

kontroli, sprawdzając zgodność wykonywanych robót z dokumentacja projektową i sztuką budowlaną.

§ 23

Realizacja zadania inwestycyjnego lub remontowego powinna odbywać się w całości w oparciu o przepisy ustawy prawo budowlane.

§ 24

1. Komisję odbioru zadania inwestycyjnego lub remontowego i przekazania go do eksploatacji zwołuje inwestor na podstawie zgłoszenia wykonawcy.

2. Z odbioru zadania inwestycyjnego lub remontowego sporządzany jest protokół.

3. Protokół odbioru zadania inwestycyjnego lub remontowego powinien określać rodzaj zadania, zakres robót, jakość ich wykonania, usterki i termin ich usunięcia oraz

okres gwarancji (przy zadaniach zleconych).

4. Do odbioru zadania inwestycyjnego lub remontowego, wykonawca zobowiązany jest do przygotowania odpowiednich dokumentów, a w szczególności:

a) dokumentacji projektowej powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji zadania,

b) rozliczenia ilościowego i wartościowego zużytych

materiałów (z wyłączeniem zadań inwestycyjnych lub remontowych rozliczanych ryczałtowo),

c) kosztorysu powykonawczego, zgodnego z umową wraz z obmiarem robót,

d) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w przypadku instalacji sieci podziemnej,

e) oświadczenia kierownika budowy lub robót o wykonaniu zadania zgodnie ze sztuką budowlaną.

5. W komisji odbioru zadania inwestycyjnego lub remontowego uczestniczą:

a) przedstawiciele inwestora,

b) przedstawiciel wykonawcy, kierownik budowy lub robót.

§ 25

1. Przystąpienie do użytkowania obiektu, w przypadku którego wymagane było pozwolenie na budowę, możliwe jest po zawiadomieniu właściwego urzędu o zakończeniu budowy i jeśli urząd ten w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosił sprzeciwu.

2. Inwestor obowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, gdy właściwy organ:

a) nałożył taki obowiązek w pozwoleniu na budowę,

b) stwierdził wykonanie obiektu niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę,

c) wydał decyzję o konieczności dokonania zmian lub przeróbek.

§ 26

Od momentu przystąpienia do użytkowania należy dla obiektów budowlanych, wymienionych w art. 64 ust. 1  ustawy prawo budowlane założyć i prowadzić książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do wpisów dotyczących przeprowadzonych badań, kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy. Wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu, przez upoważnioną osobę. Wpisy obejmują m.in. protokoły z okresowych kontroli, o których mowa w art. 62 ustawy prawo budowlane.

Rozdział VII

Wycena zakończonych zadań inwestycyjnych lub remontowych

§27

1. Każde zadanie inwestycyjne lub remontowe powinno być ostatecznie wycenione i rozliczone finansowo i materiałowo w ciągu jednego miesiąca od daty protokołu przekazania

zadania do eksploatacji.

2. Wy cena zadania inwestycyjnego lub remontowego musi uwzględniać wszystkie poniesione koszty.

3. Wydatkowane w ROD środki finansowe za dany rok na realizację inwestycji i remontów powinny znaleźć się w sprawozdaniu finansowym Funduszu Rozwoju ROD.

§ 28

Dowody księgowe dotyczące zadania inwestycyjnego lub remontowego muszą spełniać wymogi ustawy o rachunkowości oraz zasady stosowane przy opracowywaniu dokumentów księgowych zgodnie z Zakładowym Planem Kont PZD.

§ 29

1. Za kończone zadanie inwestycyjne lub remontowe podlega wyksięgowaniu z konta „inwestycje w toku” pod datą protokolarnego przekazania zadania do eksploatacji.

2. Zadanie inwestycyjne po ostatecznej wycenie podlega wpisowi na majątek Związku, jako środek trwały, na podstawie wystawionego dokumentu „OT”.

3. Dokument „OT” wystawia jednostka organizacyjna PZD, przyjmująca majątek na stan jako środek trwały.

4. Zadanie remontowe po ostatecznej wycenie na podstawie wystawionego dokumentu „OT” zwiększa wartość środka trwałego wpisanego na majątek Związku.

§ 30

Zgodnie z ustawą o rachunkowości dokumenty finansowe dotyczące zrealizowanego zadania inwestycyjnego lub remontowego powinny być przechowywane przez pięć lat, a w przypadku inwestycji wieloletniej przez okres pięciu lat licząc od początku roku następnego po roku obrachunkowym, w którym zadanie to zostało zakończone.

Rozdział VIII

Wykaz aktów prawnych

Wykaz aktów prawnych mających zastosowanie w procesie inwestycyjnym i remontowym w ROD:

1. Przepisy ogólne:

• Ustawa z dnia 8 lip ca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1419 z późń.zm.),

• Usta wa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późń.zm.),

• Ustawa z dnia 7 lip ca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późń. zm.),

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny(Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późń. zm.),

• Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223),

• Ustawa z dnia 27 mar ca 2003 r. o planowaniu i za gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.03.80.717)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (DZ.U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1134).

2. Przepisy związkowe:

• Statut Polskiego Związku Działkowców,

• Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego,

• Za kła do wy Plan Kont PZD,

• Uchwała nr 92/2007 Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie zasad i trybu likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych oraz czasowego zajęcia terenu,

• Uchwała nr 132/2007 Prezydium Krajowej Rady PZDmw sprawie zasad i trybu likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych,

• Uchwała nr 14/2011 Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie przeznaczenia i rozliczania środków finansowych pochodzących z likwidacji i czasowego zajęcia terenu rodzinnych ogrodów działkowych,

• Uchwała nr 215/08 Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie zasad i trybu likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych realizowanych na podstawie zmiany ustawy

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych w zakresie dróg publicznych.

Rozdział IX

Postanowienia przejściowe i końcowe

§32

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Biuletynie Informacyjnym Krajowej Rady PZD.

§33

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr 69/99 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 28 października 1999 r. w sprawie inwestycji i remontów w Pracowniczych Ogrodach Działkowych (Biuletyn PZD nr 10 (92) z 1999 r., str. 3–6). Do zadań inwestycyjno-

-remontowych w ROD, przyjętych do planu inwestycji i remontów okręgowego zarządu PZD, uchwałą właściwego miejscowo prezydium okręgowego zarządu PZD - przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, zastosowanie mają przepisy uchwały nr 69/99 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 28 października 1999 r. w sprawie inwestycji i remontów w Pracowniczych

Ogrodach Działkowych.

Krajowa Rada, działając na pod sta wie § 151 ust. 3 statutu PZD, postanawia: